CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/TTr-KHLCNT
 Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

# TỜ TRÌNH

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đấu thầu điện tử

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

## I. Thông tin chung

Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đấu thầu điện tử quốc gia

Tên gói thầu: Gói thầu số 01 – Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý đấu thầu

Giá gói thầu: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và vốn chuyển đổi số quốc gia

## II. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

## III. Nội dung thực hiện gói thầu

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu

## IV. Kiến nghị

Chủ đầu tư kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023.

### Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: VT

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Giám đốc

(ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn Minh